25/02/2023

Objectif:

Création d'une application basée sur l'écriture de contenu artistique. Ici nous ferons davantage la promotion de format cours d'écrits. Il s'agira avant tout de nouvelles courtes dans un premier temps (nombre de charactères non défini à ce jour).

L'application:

Le front-end sera codé sous react. Dans un premier temps, une version 1.0 sera mise en ligne.
L'utilisateur de cette version disposera d'un login, d'un pseudonyme et aura la possiblité de poster ses écrits. Une fois la partie backend effective, l'application sera fonctionnelle. En v1.0. L'esthetique sera épurée et minimaliste. A l'avenir, elle devra être enrichie pour être cohérent avec l'aspect artistique.

Pour le back-end. Rien n"a encore été décidé.

Roadmap v1.0*:

Front-end react page acceuil>>>>page login>>>>page à propos>>>>responsive mobile>>>>Backend>>>>Esthetique du l'application

*Les informations peuvent être modifiés.

Journal de bord:

25/02/2023

Création de la page home.

26/02/2023

-Debuggage du l'application.
-Mise en place de la navbar beta
-Connection des page
-Mise en place du css beta de la navbar

Suite:

-CSS du body
-Création d'un footer
-Idée de logo pour la navbar et footer(WG?)
-Création d'un formulaire d'inscription

27/02/2023

Réalisation
-CSS du body
-Création d'un footer
-Création d'un formulaire d'inscription
Suite:
-Idée de logo pour la navbar et footer(WG?)
-Creer une page Inscription relié à la page Login

02/03/2023

Réalisation
-Creer une page Inscription relié à la page Login

Suite:

Trouver des formulaire plus estethique pour l'instription et le login
Page Gate: étoffer la page avec le défilement (stream) de différents textes, d'un encart pour taper ces textes.

07/03/2023

Réalisation
-Teste d'un background en damier sur la page home.

10/03/2023

Réalisation
-Ajustement d'un background en damier sur l'ensemble des pages.

Suite:

Trouver des formulaire plus estethique pour l'instription et le login
Page Gate: étoffer la page avec le défilement (stream) de différents textes, d'un encart pour taper ces textes.
Ajouter le logo wispergate en haut à gauche.